Приложение

Утверждена

постановлением Мылинской

сельской администрации

От     13.03.19г.    №29

ПРОГРАММА

инициативного бюджетирования

«Благоустройство Центральной площади  посёлка Берёзовка Мылинского сельского поселения»

ПАСПОРТ

программы инициативного бюджетирования

«Благоустройство Центральной площади  посёлка Берёзовка Мылинского сельского поселения»

| Наименование программы инициативного бюджетирования | «Благоустройство Центральной площади посёлка Берёзовка Мылинского сельского поселения» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы инициативного бюджетирования | Администрация Мылинского сельского поселения (глава поселения Алексей Николаевич Анциферов), коллектив МБОУ Берёзовская СОШ |
| Соисполнители муниципальной программы | Жители Мылинского сельского поселения, в том числе территориального общественного самоуправления, расположенного в посёлке Берёзовка ТОС); организации и предприятия поселения; ИП действующие на территории поселения; прочие участники. |
| Перечень подпрограмм | Отсутствуют |
| Перечень проектов (программ), реализуемых в рамках муниципальной программы | Отсутствуют |
| Цели муниципальной программы | - «Благоустройство Центральной площади посёлка Берёзовка Мылинского сельского поселения»- место массового отдыха для: – организации комфортного, уютного пространства в посёлке Берёзовка, в соответствии с функциональными и эстетическими требованиями; - улучшения условий для массового, активного и содержательного отдыха жителей; 2.Объединение жителей поселения вокруг общей идеи: -повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций и предприятий в реализацию мероприятий по благоустройству муниципальной территории. - повышение активности жителей к участию в решении проблем благоустройства поселения; |
| Задачи муниципальной программы | Важнейшей задачей органов местного самоуправления муниципального образования в достижении поставленной цели является: преобразование и благоустройство территории площади административного центра поселения; улучшение внешнего облика центральной площади в целом; архитектурно-планировочная организация территории площади; озеленение территории по периметру площади при помощи живой изгороди из деревьев (голубых елей, туй); привоз грунта для высадки декоративных растений; устройство зелёных газонов и цветников; установка лавочек, урн, декоративное освещение. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2019 год |
| Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы | Всего:1 000 000 рублей На 2019 год -1 000 000 рублей |
| Объем бюджетных ассигнований на реализацию проектов (программ), реализуемых в рамках муниципальной программы | Отсутствуют |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Показатели результативности и эффективности реализации муниципальной программы приведены в приложении к муниципальной программе |

- Характеристика текущего состояния сферы благоустройства территории поселения и необходимость реализации муниципальной программы  на основе  инициативного бюджетирования.

Программа инициативного бюджетирования разработана в целях вовлечения населения органов территориального общественного самоуправления (ТОСов) в процессы принятия решений на местном уровне, и    соответственно реализации Федерального закона от 06 сентября 2003 года  № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «Правила благоустройства территории муниципального образования «Мылинское сельского поселения», утвержденные Решением Мылинского  сельского Совета народных депутатов от 28.05.2018г. №30 и предусматривает реализацию мер, направленных на развитие благоустройства и озеленения территории поселения.

Данная Программа является основной для реализации мероприятий по благоустройству, озеленению, улучшению санитарного состояния и архитектурно-художественного оформления посёлка Берёзовка.

Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории сельского поселения, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к качеству среды проживания и временного пребывания, а уровень их износа продолжает увеличиваться.

Муниципальное образование « Мылинское сельское поселение» второе по численности населения сельское поселение Карачевского района.  В 11 населённых пунктах поселения проживает  1580 человек.

Мылинское поселение по занимаемой площади самое крупное из сельских поселений Карачевского района. Его территория составляет  26 694,5 гектар. Лесом занято 20 091,6 гектаров, 333,4 гектара земли населенных пунктов, 6 103,5 земли сельскохозяйственного назначения, имеются земли железнодорожного, автомобильного транспорта и особо охраняемые природные территории.

Административным  центром  поселения является  посёлок Берёзовка в котором сконцентрированы объекты общественно-делового назначения и проживает основная часть населения, более 798 человек.

В настоящее время, чтобы сохранить сельские территории и уменьшить миграцию из сельских населенных пунктов, необходимо жизнь на селе сделать более привлекательной, приблизить к уровню городских территорий, обустроить досуг населения и отдых.

Придать посёлку красивый внешний облик — непростая задача администрации любого сельского поселения.

Главной стратегической целью социально-экономического развития посёлка на долгосрочную перспективу является повышение качества жизни граждан. Основным стратегическим направлением является обеспечение устойчивого развития посёлка, которое предполагает совершенствование  и формирование здоровой среды обитания,  путем создания комфортной и эстетичной территории жизнедеятельности.

Комфорт и безопасность жизни конкретного человека обеспечиваются комплексом условий, создаваемых как им самим, так и властью. Рационально выстроенная среда позволяет снизить градус социальной напряженности, на освещенных улицах ниже уровень преступности, позитивнее настроение.

Статус современного муниципального образования во многом определяет уровень внешнего благоустройства. Необходимость благоустройства территорий, в том числе комплексного, продиктовано на сегодняшний день необходимостью обеспечения проживания людей в более комфортных условиях,  должно быть направлено на  создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга.

В муниципальном образовании «Мылинское сельское поселение» имеется территории общего пользования, которые на сегодняшний момент потеряла эстетический вид и нуждается в обновлении элементами современного  благоустройства. Непосредственно перед поселковым домом культуры имеется свободная асфальтированная площадка. На протяжении ряда лет она пустует, асфальтное покрытие разрушается.

Площадь  предполагается сделать любимым, по современным меркам уютным и комфортным  местом отдыха жителей посёлка. Расположена она в достаточно удобном месте. Украсит посёлок со стороны въезда.

Преобразованная, благоустроенная центральная площадь административного центра поселения – станет  визитной карточкой сельского поселения.

Место проживания должно благоприятно влиять на психологическое состояние человека, повысить комфортность его проживания, сформировать активную гражданскую позицию посредством его участия в благоустройстве общественных территорий, повысить уровень и качество жизни. Реализация программы (проекта) позволят изменить внешний облик муниципального образования.

Важна четкая согласованность действий администрации,  организаций, предприятий, поселения и самих жителей. Эффективное решение задачи благоустройства населенного пункта невозможно без участия, понимания и поддержки жителей, объективного учета общественного мнения.

- Приоритеты, цели и задачи муниципальной программы в сфере благоустройства на основе инициативного бюджетирования

Цель Программы (проекта)

- «Благоустройство Центральной площади  посёлка Берёзовка Мылинского сельского поселения»- территории общего пользования поселка для:

– организации комфортного, уютного пространства в посёлке  Берёзовка, в соответствии с функциональными и эстетическими требованиями;

- улучшения условий для массового, активного и содержательного отдыха жителей;

2.  Объединение жителей  поселения  вокруг общей идеи:

-     Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций и предприятий в реализацию мероприятий по благоустройству муниципальной территории.

- повышение активности  жителей к участию в решении проблем благоустройства поселения;

Задачи Программы (проекта):

Важнейшими задачами органов местного самоуправления муниципального образования в достижении поставленных целей является:

преобразование и благоустройство территории площади административного центра поселения;

улучшение внешнего облика центральной площади  в целом; архитектурно-планировочная организация территории площади;

озеленение территории по периметру площади при помощи живой изгороди из деревьев (голубых елей, туй);

привоз грунта для высадки декоративных растений;

устройство зелёных  газонов и цветников;

установка лавочек, урн, декоративного освещения.

Привлечение денежных средств граждан;

деловое участие граждан.

привлечение денежных средств предприятий, организаций, ИП;

3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Муниципальную программу планируется реализовать в 2019 году.

4.Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы

Финансирование Программы предусматривается осуществлять за счет средств областного и районного бюджетов, средств бюджета  поселения и внебюджетных средств.

Внебюджетные средства планируется привлечь за счет вклада денежных средств:

непосредственно жителей поселения, поддерживающих инициативу реализации предложенной Программы ( Проекта);

организаций, предприятий, представителей малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей;

прочей благотворительной помощи.

Предполагается  ориентировочный вариант финансирования.

По второму варианту общий объем финансирования мероприятий Программы (Проекта) за счет средств всех источников предполагается в объеме 1 000 000 рублей, в том числе в разрезе бюджетов:

Областной бюджет  95%                      902 500 руб.

Бюджет поселения  5%                          47 500 руб.

Внебюджетные                                       50 000 руб.

Администрация обеспечивает целевое и эффективное использование средств, несет ответственность за своевременную реализацию программных мероприятий,           за достижение целевых индикаторов и показателей Программы, а также конечных результатов ее реализации, за использование выделенных на реализацию в текущем году финансовых средств.

5. Краткое описание мероприятий программы инициативного бюджетирования

Программа инициативного бюджетирования направлены на  формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание общественных территорий, обеспечивающих безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека.

Организация взаимодействия между предприятиями, организациями, учреждениями и привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства.

Главным условием реализации муниципальной программы (Проекта) общественных инициатив является необходимость финансового участия граждан при выполнении работ по благоустройству территории.

При реализации Программы инициативного бюджетирования (Проекта) в деятельность будет  вовлечено максимально возможное количество человек, будет приветствоваться  волонтерская деятельность.

Люди должны понять,  что они нужны, что власть к ним прислушивается, с ними советуется, ведь органы местного самоуправления – это та самая власть, которая ближе всего к народу.

В целях проведения работы по привлечению внебюджетных средств, разработан комплекса мер по информационно-разъяснительной работе среди организаций, бизнеса в целях популяризации и вовлечения их в реализацию проекта по благоустройству.

Предполагаются встречи главы с руководителями и коллективами предприятий и организаций, сходы с гражданами.

Ответственный исполнитель в процессе реализации программных мероприятий организует и координирует деятельность, связанную с муниципальной Программы (Проектом).

При необходимости будут приниматься  решения о внесении изменений в муниципальную Программу в соответствии с установленными требованиями.

Вокруг территории площади по периметру будет  осуществлено озеленение при помощи живой изгороди из деревьев (голубые ели и туи), завезен грунт для высадки декоративных растений, осуществлено устройство зелёных  газонов и цветников (со временем), установлены лавочки, урны и декоративное освещение, размещены малые архитектурные формы.

Наличие зеленых насаждений является одним из наиболее благоприятных экологических факторов. Зеленые насаждения активно очищают атмосферу, кондиционируют воздух, снижают уровень шумов, препятствуют возникновению неблагоприятных ветровых режимов, кроме того, зелень благотворно действует на эмоциональное состояние человека.

Территория площади будет:

•  любимым местом населения, наиболее посещаем;

• местом для проведения досуга детей всех возрастов и старшего поколения.

Реализация Программы (проекта) позволит привить жителям муниципального образования любовь и уважения к своему посёлку, к соблюдению чистоты и порядка, усовершенствовать эстетическое восприятие.

Эта деятельность будет определённым стимулом к  развитию инициативы жителей, запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству, сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории сельского поселения.               Жители  будут заботливо относиться к природе, не выбрасывать куда угодно мусор, облагораживать приусадебные участки, следить за чистотой всей территории посёлка.

6.Описание основных мер правового регулирования,

направленных на достижение целей и (или) конечных

результатов муниципальной программы

| N | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, соисполнители | Ожидаемый срок принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Постановление Мылинской сельской администрации | Об утверждении порядка разработки и оценки эффективности муниципальных программ Мылинского сельского поселения | Администрация Мылинского сельского поселения | 11.03.2019г. №28 |
| 2. | Постановление Мылинской сельской администрации | Об утверждении муниципальных программы «Благоустройство Центральной площади посёлка Берёзовский Мылинского сельского поселения» | Администрация Мылинского сельского поселения | От 11.03.2019г. №29 |
| 3. | Решение Мылинского сельского Совета народных депутатов | Об утверждении Правил благоустройства территории Мылинского сельского поселения | Администрация Мылинского сельского поселения | От 28.05.2018г. №30 |
| 4. | Решение Мылинского сельского Совета народных депутатов | Об утверждении Положения «О территориальном общественном самоуправлении в муниципальном образовании «Мылинское сельское поселение» | Администрация Мылинского сельского поселения | От 08.0.017г. №1 |
| 5. | Решение Мылинского сельского Совета народных депутатов | Об утверждении положения «О порядке регистрации устава территориальногообщественного самоуправления в МО «Мылинское сельское поселение» | Администрация Мылинского сельского поселения | От 08.0.017г. №2 |
| 6. | Решение Мылинского сельского Совета народных депутатов | Об установлении границ территориального общественного самоуправления улицы Молодежная посёлка Берёзовка Карачевского района Брянской области | Администрация Мылинского сельского поселения | От 10.02.017г. №3 |

7. Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы

Для оценки эффективности реализации Подпрограммы (проекта) будет использованы следующие показатели (индикаторы):

Сведения о показателях (индикаторах)

муниципальной программы и их значениях

| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Целевые значения показателей (индикаторов) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | соответствующий текущий2019 год | первый год планового периода 2020год | второй год планового периода 2021год |  | ... |
|  | Цели муниципальной программы: 1.Благоустройство территории «Центральной площади посёлка Берёзовка Мылинского сельского поселения»- административного центра поселка для: – организации комфортного, уютного пространства в посёлке Берёзовка, в соответствии с функциональными и эстетическими требованиями; - улучшения условий для массового, активного и содержательного отдыха жителей; 2. Объединение жителей поселения вокруг общей идеи: - Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций и предприятий в реализацию мероприятий по благоустройству муниципальной территории. - повышение активности жителей к участию в решении проблем благоустройства поселения; |  |  |  |  |  |  |
|  | Задачи муниципальной программы: преобразование и благоустройство территории площади административного центра поселения; улучшение внешнего облика центральной площади в целом; архитектурно-планировочная организация территории площади; озеленение территории по периметру площади при помощи живой изгороди из деревьев (голубых елей, туй); строительство в центре площади фонтана; привоз грунта для высадки декоративных растений; устройство зелёных газонов и цветников; установка лавочек, урн, декоративного освещения. Привлечение денежных средств граждан; деловое участие граждан. привлечение денежных средств предприятий, организаций, ИП; |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Привлечение населения муниципального образования к работам по благоустройству | % | Не менее 10 |  |  |  |  |
| 2. | процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству | % | Не менее 50 |  |  |  |  |
| 3. | Привлечение денежных средств жителей, организаций, предприятий для достижения целей | % | Не менее 5 |  |  |  |  |
| 4. | Увеличение благоустроенных общественных мест | Кв. м | На 2 475 |  |  |  |  |

Методика расчёта значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

Все показатели (индикаторы) муниципальной имеют числовое значение и исчисляются прямым счетом. Ответственным исполнителем в ходе реализации программы будет вестись учет участников программы физических и юридических лиц.

Все поступающие средства будут учитываться и вносится в бюджет. По окончании реализации программы, результатом будет полное освоение средств и готовый объект благоустройства.

8. Оценка эффективности муниципальной программы

Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают повышение уровня благоустройства посёлка, улучшение санитарного содержания территорий, экологической безопасности.

В результате реализации программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для  отдыха населения на территории муниципального образования сельского поселения.

Эффективность программы оценивается по следующим показателям:

- процент привлечения населения муниципального образования к работам по благоустройству;

- процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству;

В результате реализации Программы ожидается:

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения;

- совершенствование эстетического состояния территории поселения;

- Бюджетная эффективность программы (определяется как степень реализации расходных обязательств) рассчитывается по формуле :

- Э бюд. =  Фф/Фп*100%, где

- Э бюд бюджетная эффективность программы

- Фф – фактическое использование средств

- Фп – планируемое использование средств

- Критерии оценки эффективности:

- От 0 до 30% - программа не эффективная;

- От 30% до 50% -  эффективность ниже плановой;

- 100% - программа эффективная;

- Выше 100% -эффективность выше плановой.